天津市华夏电缆有限公司

2025年运维服务技术管理计划

（HXDL-ITSS-0702）

| 编制人:郑运龙 | 编制时间:2025.07.07 |
| --- | --- |
| 审核人:张智宏 | 编制时间:2025.07.07 |
| 批准人:陈垒 | 审批时间:2025.07.07 |

# 文件编制和变更履历

| 版本 | 编制/更改 |  | 发布 |  | 实施 |  | 更改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作者 | 日期 | 审核 | 日期 | 批准 | 日期 |  |
| V1.0 | 郑运龙 | 2025.7.7 | 张智宏 | 2025.7.7 | 陈垒 | 2025.7.7 | 首次发布 |

研发部现状

组织架构

研发部主要从事营销供电、安全生产、经营管理等业务应用系统研发和具体实施工作，共设立4个业务线，分别为业务应用一线、业务应用二线、业务应用三线、业务应用四线，后续可根据业务需求柔性组建业务线。

应用创新

已完成多个创新项目建设，包括：基于区块链的内模交易应用实践（二期）、指尖上的职工之家、物联标识系统、电力交易全景展示系统、基于电网资产统一身份编码的资产全寿命深化应用、演习全程可视化技术支持服务等。

业务发展规划

总体发展思路

立足软件系统开发、通信工程建设、信息通信运维、产品研制与商业拓展、互联网新业态五大板块业务，构建全方位技术服务能力。

近期业务发展计划

核心目标

提升技术及业务交付能力，立足湖南，专注电力客户，做好电力生产、营销、调度等业务的信息化建设支撑。

实施计划

夯实基础：做好现有项目的建设实施工作，以国网湖南电力公司为核心服务对象，严格把控产品质量、提升用户体验。

全面融入：深度参与湖南公司的中台赋能、移动应用、区块链、智慧物联等方向的建设工作，前瞻性分析整理公共资源，为后期产品化夯实基础。

体系建设：建立完善的软件产品研发体系，通过"计划-实施-检查-改进"的PDCA循环促进研发部能力提升，创新软件研发方法论。

人才引进：通过校园招聘、社会招聘、行业挖猎等多种途径引进高素质技术及管理人才。

研发设备、工具及网络环境

| 设备/工具类别 | 具体名称 | 数量 | 主要型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发主要设备 | 服务器 | 1台 | POWEREDGE 1750 等 |
|  | 交换机 | 1台 | CATALYST 4506 等 |
|  | 计算机 | 6台 | 联想、DELL |
|  | 路由器 | 1台 | TP-LINK |
| 数据库系统 | 各类数据库 | - | SQL Server 2005、Oracle 11g、DB2、MySQL 等 |
| 操作系统 | 各类操作系统 | - | Windows Server 2012、Windows11、Windows 10、Redhat Linux、Scovnix 等 |
| 系统分析与设计工具 | 设计类工具 | - | Axure、PowerDesigner、Visio、Vml 等 |
| 开发工具与环境 | 开发类工具 | - | MyEclipse、OperaMasks、EmEditor8、PL/SQL Developer 7.1、Astrum InstallWizard2.2、Java.Vc.nel 等 |
| 测试工具 | 测试类工具 | - | Postman、JUnit 等 |
| 配置管理工具 | 管理类平台 | - | 信息通信一体化调度运维支撑平台(SG-I6000)、信息通信专业管理系统、资产管理平台等 |
| 项目管理工具 | 项目类工具 | - | Svn、禅道等 |
| 办公及其他管理工具 | 办公类软件 | - | Office2016、极速 PDF 阅读器 |

2025年运维工具研发计划

物管平台-物联标识系统研发计划

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求调研 | 2025年4-5月 | 完成需求调研，编制需求说明书，进行原型设计，完成数据库表设计和数据来源梳理 |
| 开发 | 2025年6-7月 | 完成前端页面开发和后台接口调试 |
| 上线准备 | 2025年8月 | 进行联调，解决已知问题，达到上线标准 |
| 系统上线 | 2025年9月 | 晚上系统上线 |

隔离装置监控处置工具研发计划

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 项目调研 需求确认 | 2025年1月 | - 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； - 编写项目规划； - 业务部门签字确认 |
| 需求分析 | 2025年2月 | 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明 |
| 项目筹备和总体设计 | 2025年2月 | - 组建小组； - 完成系统设计方案编制； - 规划评审，评审通过后进行立项； |
| 功能研发和迭代测试 | 2025年3月-5月 | - 完成全部功能开发和内部测试 |
| 上线前评测 | 2025年6月 | 开展省信通问题评测和问题整改 |
| BUG修复 | 2025年6月 | 运维服务部试运行，对发现的bug进行修复 |
| 上线试运行 | 2025年7月 | 编写上线试运行材料，开展上线试运行签字流程 |
| 验收 | 2025年8月-10月 | 试运行期间功能完善、编写验收报告并完成验收工作 |

2025年运维手册研发规划

在过往的系统部署与运维过程中，服务器操作缺乏统一规范，导致配置差异、维护困难、故障响应不及时等问题频发。为提升设备管理效率、降低人为操作风险，本手册将系统梳理服务器从初始化配置、日常维护、安全加固到故障排查的全流程标准化操作步骤，明确权限管理、日志审计、备份恢复等关键环节的执行要求，形成可复制、可追溯的服务器运维基准，助力运维人员快速上手、规范操作。决定研发《PC服务器标准化操作指导书》

随着网络安全态势感知系统建设的深入推进，系统功能日趋复杂，运行维护面临操作不统一、应急响应依赖个人经验。决定研发《曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统运行手册》用于提供清晰的操作指引与决策支持，确保运维人员能够高效、准确地执行监控、分析与响应任务，全面提升系统运行的安全性与稳定性。

| 《PC服务器标准化操作指导书》 | 2025年5月 |
| --- | --- |
| 《曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统运行手册》 | 2025年10月 |

运维研发投入

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 研发方式 | 资金投入（万元） | 人员投入（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维工具 | 物管平台-物联标识系统 | 自研 | 8 | 4 |
| 2 | 运维工具 | 隔离装置监控处置工具 | 自研 | 8 | 2 |
| 3 | 运维手册 | PC服务器标准化操作指导书 | 自研 | 2 | 2 |
|  |  | 曲靖供电局110kV变电站电力监控系统网络安全态势感知系统运行手册 | 自研 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | - | 20 |  |

新技术研发

基于Python技术栈，研发新一代资源智能监控系统。重点构建多协议数据采集、实时数据处理与智能分析三大核心模块，通过机器学习算法实现设备健康评估与发电功率预测。项目旨在提升监控实时性与运维智能化水平，并形成具有自主知识产权的行业解决方案。