| 问题名称 | 大屏前端服务稳定性问题 |
| --- | --- |
| 问题编号 | QJ-PRB-2025-003 |
| 发现时间 | 2025年10月20日 |
| 登记时间 | 2025年10月21日 |
| 问题来源 | 事件分析 |
| 问题类型 | 稳定性问题 |
| 问题状态 | 已关闭 |
| 优先级 | 低 |
| 严重度 | 低 |
| 问题描述 | 态势感知大屏多次出现图表加载失败问题，重启前端服务后可恢复。该问题每月发生1-2次，影响调度大厅的态势展示效果。 |
| 根本原因 | 1. 前端服务内存泄露导致长期运行后响应缓慢 2. 前端代码存在资源未释放问题 3. 缺少服务自动重启机制 |
| 影响范围 | 态势展示大屏 |
| 责任人 | 赵川华 |
| 关联事件 | INC007-20251020 |
| 解决方案 | 1. 修复前端代码内存泄露问题 2. 配置服务自动重启脚本 3. 增加前端服务健康检查 4. 升级前端框架版本 |
| 解决措施 | 长期措施：代码优化与服务自愈 |
| 临时规避 | 手动重启服务 |
| 计划解决时间 | 2025年10月31日 |
| 实际解决时间 | 2025年10月25日 |
| 验证人 | 张智宏 |
| 验证结果 | 优化后连续运行3个月未再出现加载失败问题 |
| 关闭时间 | 2025年10月25日 |
| 关闭人 | 赵川华 |
| 备注 | - |